# H0 Hack the Zero Stack 参赛战略与 CreatorOS 全案

## 执行摘要

H0: Hack the Zero Stack 的官方约束非常清晰：项目必须是全栈应用，后端主数据库必须使用 Amazon Aurora PostgreSQL、Amazon Aurora DSQL 或 Amazon DynamoDB 之一，前端必须部署在 Vercel 或 v0.app；评审分为两阶段，先做符合性筛选，再按 Technical Implementation、Design、Impact & Real-World Applicability、Originality 四项等权重评分，另可通过公开技术内容获得最多 +0.6 分；提交材料必须包含文本说明、少于三分钟的公开演示视频、架构图、Vercel 项目链接、Storage Configuration 截图与 Vercel Team ID。更关键的是，官方规则明确写明：评委不一定会实际测试项目，可以仅依据文本、图片和视频评分；所有提交材料都必须是英文，或提供英文翻译。 [1]

基于官方规则、你提供的中文指南与产品草案，我的核心建议是：用附件里的“AI 内容日历规划器”做升级版，而不是照搬普通 AI planner。最优参赛方案是把它包装为一个 English-first 的 CreatorOS：一个面向独立创作者、小型工作室与跨境内容团队的 B2B content operations system，核心价值不是“生成几条选题”，而是把“账号定位 → 月度内容计划 → 多平台改写 → 执行状态 → 数据回填 → 下月优化”做成一个能讲清楚、能跑通、能解释数据库选型的闭环。这个方向与附件中的 DynamoDB 单表思路、页面结构和“输入—生成—执行—反馈飞轮”天然一致，同时也比泛泛的“AI 聊天 + 看板”更有评审辨识度。 fileciteturn0file1

从奖金结构看，赛道奖远大于特别奖，且每个项目只能获得一个奖项，所以策略上不应把资源分散到“什么都想冲”；更理性的打法是 优先冲赛道 podium，再让项目自然兼容 Best Technical Implementation 或 Best Design 的叙事。你这类产品最推荐的主战场是 Track 2: Monetizable B2B app，次选是 Track 4: Open innovation。同时，官方项目画廊在当前研究时点尚未公开，因此无法基于已发布作品做实时竞争密度扫描；本报告的“竞争导向”主要基于官方评分逻辑、资源页 FAQ 与你附件中的产品方向，而不是 live leaderboard。 [2]

你的附件还提供了两点实操优势：一是中文版《H0 Hackathon Guide》基本复述了官方时间节点、赛道、奖项和提交清单；二是你已收到 AWS 与 v0 credits 批准邮件。这里有一个值得标记的细节：官方 Rules 写 AWS credits 到 2026-12-31 过期，Resources FAQ 一处又写成 2026-07-31，而你收到的批准邮件写的是 AWS credits 到 2026-12-31 过期，但需在 2026-07-31 前兑换；v0 credits 需在 2026-07-13 前兑换，兑换后 6 周失效。这属于官方信息间的轻微不一致，本文将其标记为 ambiguous，并建议以你的获批邮件 + 立即兑换作为执行准则。 [3] fileciteturn0file2

| 建议项 | 结论 |
| --- | --- |
| 推荐赛道 | Track 2: Monetizable B2B app |
| 推荐数据库 | Amazon DynamoDB |
| 前端策略 | v0 起稿 + 手工强化，而不是纯 v0 交稿 |
| 核心叙事 | 从“内容日历工具”升级为“CreatorOS 内容运营系统” |
| UI 语言 | 英文为主，中文为辅；提交材料全部英文 |
| 冲奖逻辑 | 先冲 B2B podium，兼容技术实现加分 |
| 加分项策略 | 发满 3 篇公开内容，拿满 +0.6 |
| 最晚内部冻结 | 建议比官方截止至少早 24 小时 完成最终提交包 |

## 官方规则、假设与取胜逻辑

### 关键规则与未指明事项

H0 的规则里，最容易影响最终名次的，不是“想法是否够大”，而是是否严丝合缝地命中官方评分问题。官方明确要求项目合理使用指定 AWS 数据库，并在架构、数据模型或查询设计上体现“deliberate architectural choice”；也要求 Vercel 部署不能只是最基础的 setup，而要体现真实工程决策。与此同时，官方 Resources FAQ 明说：v0 是被鼓励的，但不是必须的；可以使用 Copilot、Cursor 等 AI 工具；然而如果作品只停留在“我 prompt 了一个 UI”而没有有意义的工程决策，Technical Implementation 会得低分。这几句话几乎已经把取胜方向写在脸上了。 [4]

下面这张表把你当前材料、官方规则和我在报告里采用的假设合并了。凡官方没写清楚的，我都明确标成 unspecified，避免你后面把“猜测”当成“规则”。

| 事项 | 当前状态 | 结论与执行建议 |
| --- | --- | --- |
| 截止时间 | 已明确 | 官方截止为 2026-06-29 17:00 PDT；建议你按日本时间 6 月 30 日早晨之前理解，但实际内部冻结应再提前 24 小时。 |
| 项目形态 | 已明确 | 必须是全栈应用，前端上 Vercel/v0，后端主库用 Aurora PostgreSQL / Aurora DSQL / DynamoDB 之一。 |
| 所有提交材料语言 | 已明确 | 必须英文，或附英文翻译。你的产品可以双语，但 Devpost 页面、架构图、视频主叙事必须英文。 |
| 赛道数量 | 已明确 | 每个项目只投一个赛道；如果你做多个项目，必须“实质性不同”。 |
| 项目画廊/实时竞品 | 未公开 | 官方 gallery 当前未发布，因此当前 live 竞品密度 unspecified。 |
| 评委名单 | unspecified | 规则未固定公开具体名单；只说明可能为 sponsor 员工或第三方。 |
| 是否必须用 v0 | 已明确 | 不必须；但必须部署到 Vercel。 |
| 是否可用 AI 工具 | 已明确 | 可以，但不能以此替代工程决策。 |
| 是否能提交已有项目 | 已明确 | 可以，但必须在提交期内显著完成 AWS + Vercel 集成，并能证明。 |
| 是否必须公开仓库 | unspecified | Rules 未硬性写“公开仓库必须”，但 FAQ 明确提醒不要把凭证提交到“可能公开给评审看的仓库”；实操上按仓库可被评审查看来设计。 |
| 团队人数上限 | unspecified | 已审材料未看到团队人数上限；因此按 solo-friendly / small team 方案设计。 |
| 品牌资产包与 sponsor logo 规范 | unspecified | 你提到“assume I provided typical brief and assets”，但本轮可见材料里没有完整视觉规范包，因此 UI 部分按通用美式 SaaS 标准 + 中国元素提案。 |

以上状态分别来自官方 Overview、Rules、Resources FAQ，以及你附件中的中文整理版材料。 [5] fileciteturn0file0

### 赛道选择与利弊分析

官方对四个赛道的定义分别是：Monetizable B2C、Monetizable B2B、Million-scale global app、Open innovation。你的 CreatorOS 如果只是“个人博主排内容”，会显得像 B2C 工具；但如果把目标用户收紧为 独立创作者、小型创作团队、内容工作室、品牌营销 freelancer，并强调月度运营效率、跨平台适配、轻量协作和可订阅商业模式，它会更自然地落在 B2B。这比 Open innovation 更有商业抓手，也更符合“shippable software”的官方期待。 [6]

| 赛道 | 与 CreatorOS 的匹配度 | 优势 | 代价 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monetizable B2C | 中 | 用户故事直白，demo 容易理解 | 容易被看成普通 productivity app；商业化叙事偏弱 | 备选 |
| Monetizable B2B | 高 | 最容易讲清 ROI、工作流价值、SaaS 潜力；更适合“内容运营系统”定位 | 设计上不能太像传统后台，需做出 polished UX | 主选 |
| Million-scale global app | 中 | 可强讲 DynamoDB/global tables 或 Aurora DSQL 的全球扩展故事 | CreatorOS 天生不是游戏/社交/娱乐类，赛道叙事会有点“硬拗” | 除非你大幅改题 |
| Open innovation | 高 | 兼容度最高，叙事宽松 | 赛道边界太宽，评审记忆点更依赖作品本身 | 次选 |

赛道定义来自官方 requirements；“每个项目一个赛道”“gallery 尚未公开”的结论分别来自 FAQ 与 project gallery 页面。 [7]

### 评分映射与内部备战权重

官方评分只有四项，且等权重；你要求的五项映射——innovation、technical complexity、UX、impact、presentation——我建议这样处理：前四项直接对应官方四大维度，“presentation”不作为官方单列分项，而作为内部备战中的放大器。原因很简单：规则明确写明评委可能只看文字、图片、视频来判分。换句话说，presentation 虽然不在 rubric 名称里，却实际决定你能不能把其他四项“送到评委脑子里”。 [8]

| 你的目标维度 | 官方对应项 | 评委真正想看到什么 | 最危险的失分方式 | 建议内部投入比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innovation | Originality | 不是“又一个 AI 工具”，而是对这套栈的独特洞察 | 只做“AI 生成内容日历”而无差异化 | 15% |
| Technical Complexity | Technical Implementation | 数据模型、访问模式、部署、CI、错误处理都可解释 | 只有 UI 漂亮，数据库和架构很浅 | 30% |
| UX | Design | 前后端是整体，不是孤立后台壳子 | 通用 admin 模板感太重、没有用户路径 | 20% |
| Impact | Impact & Real-World Applicability | 明确目标用户、真实痛点、能上线的感觉 | 目标用户泛化；没有数据闭环和商业逻辑 | 20% |
| Presentation | 非官方单列，但强影响实际得分 | 三分钟里把“问题—产品—技术—价值”讲透 | 视频像屏幕录制流水账；没有架构与数据库解释 | 15% |

### 最优取胜路径

最优解不是做最多功能，而是做最完整的闭环。 对 CreatorOS 来说，闭环应该是：

Onboarding 输入账号 DNA → 生成 30 天计划 → 进入某一条内容详情 → 一键生成平台变体 → 拖拽推进状态 → 回填效果数据 → AI 给出下月优化洞察。

这条路径同时满足四个官方维度。它还有一个很大的竞赛优势：可以在视频里 90 秒内跑完一轮，且每个动作都能解释数据库和架构价值。 附件草案已经朝这个方向走了，但如果直接照做，Originality 风险仍然存在；因此我建议把产品主叙事升级为 “跨平台、跨语言、跨市场的 CreatorOS”，把“中美平台协同发布”做成鲜明差异点。这样既符合你要的“美国审美 + 中国特色”，也更容易让评委记住。 fileciteturn0file1

这里还有一个比赛策略层面的判断：由于每个项目只能获得一个奖项，而赛道奖金额显著高于特别奖，你不应该反向为“Best Design”或“Most Original”单独牺牲 B2B 主叙事。更聪明的打法是：先把 B2B podium 的商业可行性、工程完整度和 demo 说服力做到位；如果设计和技术足够强，自然也会落到特别奖的审美区间里。 [9]

## 产品定位与完整 PRD

### 推荐产品定位

我建议你把项目正式命名为：

CreatorOS
Tagline: Plan, adapt, and ship your next 30 posts.
中文副标题： 面向独立创作者与小团队的内容运营系统。

如果你想再增加一点品牌辨识度，可以在对外描述中加入一层更锋利的定位：

CreatorOS for Cross-Border Creators
An English-first operating system for creators publishing across global and Chinese platforms.

这样做的原因不是“更酷”，而是更符合 Originality 和 Impact 两项的要求。单纯的 AI calendar planner 太容易被理解成通用类工具；“跨平台发布运营系统”则把它从工具升级成工作流产品，能自然引出 状态管理、平台适配、数据回填、双语支持、团队协作 等更高价值功能。

### PRD 范围与功能优先级

#### 产品目标

产品目标不是替代所有创作工具，而是用最少步骤完成三件事：

- 让用户在 3–5 分钟内从“空白定位”进入“可执行月度计划”。

- 让一条内容从 idea 走到“多平台可发布版本”。

- 让历史表现数据反向进入下一轮计划，构成内容运营飞轮。

#### 核心功能清单

| 模块 | 功能 | 价值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding | 账号 DNA 建立：平台、内容方向、目标受众、发布频率、风格偏好 | 快速建立个性化计划上下文 | P0 |
| Planning | 生成 30 天内容日历 | 形成第一眼 wow moment | P0 |
| Planning | 每条内容包含标题、内容类型、3 个关键词、3–5 点大纲、目标动作 | 让计划不是“空洞选题列表” | P0 |
| Workflow | 日历视图 / 看板视图切换 | 展示执行能力而非单次生成 | P0 |
| Workflow | 状态流转：Idea → Drafting → Review → Scheduled → Published | 展示运营闭环和数据模型深度 | P0 |
| Edit | 单条内容详情页 | 为 demo 提供深入一层的“技术与价值”场景 | P0 |
| AI Assist | 一键扩展大纲、生成初稿、标题优化 | 形成持续使用价值 | P0 |
| Adaptation | 同一内容改写为 LinkedIn、X、YouTube、Rednote 等平台版本 | 差异化亮点 | P0 |
| Analytics | 手工或 CSV 导入结果数据，生成洞察 | 数据闭环，命中 Impact | P0 |
| Demo | 访客/评审 demo workspace | 降低评审体验摩擦 | P0 |
| i18n | 默认英文 UI，支持中文界面切换 | 满足规则与用户偏好 | P0 |
| Export | 导出月度计划为 Markdown / CSV / share link | 增加“像产品”的感觉 | P1 |
| Team | 轻协作、评论、审批 | 增强 B2B 叙事 | P1 |
| Templates | 行业模板：AI creator / fitness / consulting / e-commerce | 降低 onboarding 成本 | P1 |
| Integrations | 平台 API 直连发布 | 很吸引人，但 scope 风险高 | P2 |
| Advanced | 多工作区、代理机构视图、客户管理 | B2B 未来路线图 | P2 |

这个功能分层并非官方要求，而是基于你的附件草案、官方评分逻辑和时间压力做的竞争型裁剪。附件里的四模块方案与本 PRD 高度一致，但我把“Analytics + bilingual + demo workspace”提升到了更高优先级，因为它们更直接影响评审理解效率。 fileciteturn0file1

#### 用户故事

| 角色 | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo Creator | 作为独立创作者，我想描述我的定位并一分钟内得到一个月的计划，这样我不再从零开始想题 | 完成 onboarding 后，30 秒内返回月度计划页并可浏览 30 条内容 | P0 |
| Cross-platform Creator | 作为跨平台创作者，我想把一条内容改写成不同平台版本，这样我不用重复重写 | 在 post detail 页一键生成至少 3 个平台变体 | P0 |
| Small Team Operator | 作为小团队运营者，我想看到每条内容当前在哪个阶段，这样我能控进度 | 看板视图能拖拽状态且保存成功 | P0 |
| Growth-focused Creator | 作为想提升增长的创作者，我想输入已发布结果并拿到优化建议，这样我不会只做“生成” | 至少支持 views / likes / followers gained 手工录入或 CSV 导入，并返回可解释 insights | P0 |
| Judge | 作为评审，我想无需注册就能快速理解产品价值与技术深度 | 提供 guest/demo account，首屏 10 秒内能进入示例 workspace | P0 |
| Bilingual User | 作为中文用户，我希望保留中文支持，但主要产品质量要像美国 SaaS | 默认英文；可切换中文；状态、表单、空态、错误提示全量国际化 | P0 |

### MVP 范围

必须做成的 MVP 只有四个页面和一条主流程：

- /onboarding

- /dashboard

- /calendar

- /post/[id]

- /analytics

你的附件里已经给出这组页面结构；我建议保留，不要再扩页。对于 H0，这五页已经足以承载技术深度、UX 故事和 demo 完整度。 fileciteturn0file1

MVP 的“黄金路径”应当是：

输入账号信息 → 生成当月计划 → 进入某条内容 → 改写为多平台 → 拖到 Published → 录入指标 → 看到下次优化建议。

任何不直接增强这条路径的功能，都应降级到 P1/P2。特别是“自动发布到第三方平台”“复杂 OAuth”“团队权限系统”“真正的实时协作”，都非常容易拖垮你在 hackathon 里的交付节奏。

### 非功能需求与国际化要求

| 维度 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 首屏满足 Core Web Vitals：LCP ≤ 2.5s、INP ≤ 200ms、CLS ≤ 0.1；计划生成过程允许更长，但应有流式反馈与 skeleton。 |
| 可访问性 | 目标达到 WCAG 2.2 AA：清晰层级、键盘可操作、表单错误建议、导航一致、文本对比度合格。 |
| 可靠性 | judging 期间必须免费、可访问、可测试；任何登录限制都要提供清晰测试说明。 |
| 隐私 | MVP 不要求用户输入真实社交平台密码；优先使用手工输入 / CSV 导入；避免采集不必要 PII。 |
| 安全 | 绝不把 AWS 或模型凭证放进仓库；使用 Vercel 环境变量或更安全的临时授权集成。 |
| 可观测性 | 接入 Vercel Observability，至少能追踪函数错误、日志和关键 API 路径性能。 |
| 国际化 | 默认 locale 为 en-US；支持 zh-CN；路由与 slug 均保持英文；翻译缺失时回退英语。 |
| 文案策略 | 所有 judge-facing 文案默认英文；中文作为辅助界面或帮助文案，不影响评审理解。 |
| 数据建模 | AI 输出必须做 schema validation；系统需要明确 retry / fallback 策略。 |

Next.js 官方文档支持多语言路由与本地化渲染；web.dev 当前 Core Web Vitals 阈值为 LCP 2.5 秒、INP 200ms、CLS 0.1；WCAG 2.2 的基础原则为可感知、可操作、可理解、稳健。Rules 还要求 judging 期间 demo 免费开放并可访问。 [10]

在国际化实现上，我建议你采用以下产品级要求，而不是“做个翻译开关就算完”：

| 国际化项 | 实施建议 |
| --- | --- |
| 默认语言 | 所有新用户默认 en-US |
| 次语言 | zh-CN |
| URL 规则 | 英文路由固定，例如 /dashboard、/calendar，不做中文 slug |
| 数据存储 | 业务实体不存“中英两套结构”，只存语义字段；显示层用 i18n message files |
| 生成内容 | 默认生成英文主版本，可一键生成中文辅助版本 |
| 日期/数字 | 根据 locale 自动格式化 |
| 容错策略 | 缺少中文翻译时回退到英文，不显示 raw key |

## 技术架构与开发计划

### 技术选型与数据库选择

H0 官方资源页给出的三种数据库，能力侧重点差异很大：Aurora 是 fully managed relational database，兼容 MySQL/PostgreSQL；Aurora DSQL 是 serverless distributed relational database，主打 active-active 高可用与事务型分布式 SQL；DynamoDB 则是 serverless distributed NoSQL database，主打任何规模下的单毫秒级性能、低运维与 global tables。AWS 的数据库选型页也明确区分了 relational 与 key-value 的适配场景：需要复杂 joins 与不可预测查询模式时倾向 relational；需要会话、购物车、极高吞吐与数百万用户、低延迟时 key-value 非常合适。你的附件草案又已经把 CreatorOS 建议成 DynamoDB 单表结构。因此，如果目标是“最稳地交出一个高评分项目”，数据库首选 DynamoDB。 [11] fileciteturn0file1

| 方案 | 优势 | 劣势 | 对 H0 的评分信号 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurora PostgreSQL | SQL 熟悉、报表与复杂查询更自然、B2B 叙事稳 | 对这个产品来说不够“独特”；需要更多关系设计工作 | 稳，但不够锋利 | 可做保守备选 |
| Aurora DSQL | 全球规模、active-active、技术新颖度强 | 对 solo hackathon 来说，叙事和验证门槛更高 | 很强，但风险也高 | 适合冲技术秀场，不适合稳交付 |
| DynamoDB | 与“用户→月计划→帖子→状态→指标”层级关系天然贴合；低运维；容易讲规模与单表 access pattern | 需要提前想清访问模式与索引；不支持 join | 最适合同时冲 Tech + Impact | 首选 |

前端与应用层方面，官方文档和资源页都说明：v0 能用自然语言快速生成高保真 UI，并能一键部署到 Vercel；但 H0 FAQ 也明确指出，v0 推荐但不强制，纯粹“prompt 一个页面”不会得到高 Technical Implementation。最优策略因此不是“纯 v0”也不是“纯手写”，而是 v0 起稿 + 人工重构 + 明确的数据库/状态/测试设计。同时，Vercel 的 AI SDK 是面向 TypeScript 的 AI 应用和 agents 工具箱，支持 Next.js、多模型 provider、structured objects、tool calls 和 agents，因此非常适合把“生成计划、改写平台文案、输出结构化 JSON”做干净。 [12]

### 推荐技术栈

| 层 | 推荐方案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| UI 起稿 | v0 | 快速生成 English-first SaaS 壳子，缩短设计时间 |
| Web 框架 | Next.js App Router | 与 Vercel / v0 / AI SDK 最顺滑 |
| 样式系统 | Tailwind CSS + shadcn/ui 风格组件 | 高效、现代、评审熟悉 |
| 运行平台 | Vercel | 满足赛事要求，PR 预览极其友好 |
| 主数据库 | Amazon DynamoDB | 与内容运营状态流、层级访问模式高度匹配 |
| AI 编排 | Vercel AI SDK + OpenAI / Anthropic provider | 多 provider、结构化输出、agent/工具扩展方便 |
| 数据校验 | Zod | 避免模型输出脏数据直接入库 |
| 图表 | Recharts 或轻量图表库 | 够用即可，避免重型 BI |
| 鉴权 | Guest demo + 可选邮箱登录 | 以 demo 体验优先，先降低摩擦 |
| 观测 | Vercel Observability + runtime logs | 符合 judging 期稳定性需求 |
| 测试 | Vitest + Playwright | 单测 + 端到端覆盖核心闭环 |
| 协作 | GitHub + Vercel Preview Deployments | 每个 PR 都可 live review |

### 系统架构图

这张架构图刻意把“运行时闭环”和“开发/交付闭环”同时画出来，因为 H0 的评委不只看功能，也看工程完整度。官方 FAQ 还建议你的架构图要清楚标明组件是什么、做什么、请求方向如何流动，并推荐 draw.io / diagrams.net、Excalidraw、Lucidchart、Figma 之类工具。 [13]

### ER 图与 DynamoDB 逻辑模型

虽然物理上推荐用一张 DynamoDB 表，但逻辑实体关系可以这样向评委解释：

建议的逻辑实体如下：

| 实体 | 关键字段 |
| --- | --- |
| PROFILE | platforms, niche, audience, style, publishingFrequency |
| PLAN | month, generatedAt, status, summary |
| POST | postId, date, title, type, keywords, outline, objective, status |
| PLATFORM_VARIANT | platform, format, tone, output |
| DRAFT | version, content, model, generatedAt |
| METRIC | views, likes, comments, saves, followersGained, publishedAt |

附件里给出的 DynamoDB 设计雏形已经很好：USER#userId 作为主聚合根，向下挂 PROFILE、PLAN、POST、METRIC、DRAFT；这与 DynamoDB 官方强调的 denormalized、低 round-trips、按访问模式建模思路是契合的。我的建议是在这个基础上再补两件事：GSI for status board 和 version 字段做 optimistic locking。这样拖拽看板、并发编辑、按平台筛选时，不会显得像“只在纸上成立”。 [14] fileciteturn0file1

#### 推荐访问模式

| 场景 | PK | SK / Index | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取用户画像 | USER#{id} | PROFILE | 首屏加载 |
| 读取某月计划 | USER#{id} | PLAN#{yyyy-mm} | dashboard 核心 |
| 读取某月帖子列表 | USER#{id} | POST#{yyyy-mm}#... | 日历主查询 |
| 读取某条帖子详情 | USER#{id} | POST#{postId} or direct item key | detail 页 |
| 按状态读帖子 | GSI1PK=USER#{id}#STATUS#{status} | date | 看板视图 |
| 按平台读变体 | GSI2PK=USER#{id}#PLATFORM#{platform} | date | 平台适配页 |
| 读取帖子指标 | USER#{id} | METRIC#{postId}#... | analytics |
| 读取草稿版本 | USER#{id} | DRAFT#{postId}#{platform}#{version} | 版本回看 |

### 里程碑、任务分解与估时

附件给出的“四天总工期”更像一个理论最快路径：v0 半天、DynamoDB+API 一天、AI 生成一天、看板半天、数据分析联调一天。对一名独立开发者来说，这个估时适合当“冲刺上限”，不适合当真正比赛计划。为了避免因为视频、文案、提交流程而最后翻车，我建议把计划扩成 10–14 天的比赛节奏，其中至少预留 2–3 天 专门做 submission hardening。 fileciteturn0file1

| 任务 | 产出 | 估时 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方规则精读与赛道定稿 | 赛道、评分策略、提交清单 | 4h | 你 |
| PRD 冻结与 Demo Story | 英文 one-liner、关键路径、功能清单 | 6h | 你 |
| v0 首版 UI | dashboard / onboarding / post detail 壳子 | 6–8h | 你 + v0 |
| 设计系统整理 | token、spacing、button、table、states | 4h | 你 |
| DynamoDB schema + repository layer | key 设计、GSI、读写封装 | 8–10h | 你 |
| AI generation pipeline | 结构化输出、重试、校验 | 8–12h | 你 |
| Calendar + Kanban | 状态切换、拖拽、乐观更新 | 8–10h | 你 |
| Analytics | 指标录入、图表、洞察 | 6–8h | 你 |
| i18n | en-US 默认、zh-CN 支持、locale switch | 4–6h | 你 |
| Demo mode / guest flow | 无注册运行、seed 数据 | 4h | 你 |
| 测试 | Vitest、Playwright、手工 smoke test | 8–10h | 你 |
| CI/CD | GitHub Actions、Vercel Preview、release checklist | 4–6h | 你 |
| 架构图 + Devpost copy | diagram、submission text | 6h | 你 |
| 视频录制与剪辑 | 3 分钟内演示视频 | 8–12h | 你 |
| Bonus content ×3 | build log / article / post | 6–9h | 你 |

#### 建议时间线

### 人员角色建议

如果你 solo 参赛，我建议按“1.5 人心智模型”工作：你扮演 full-stack builder + PM，由 v0/Codex 辅助，但要再额外分配一小段时间扮演“外部评审/QA”。这比把所有时间都拿去写功能更划算。

| 配置 | 建议 |
| --- | --- |
| Solo | 你负责产品、代码、视频；用 v0 产出首版 UI，用 Codex 做重构、测试、PR、文档草拟 |
| Duo | 你负责编码与数据库；搭档负责 UI 细节、视频、架构图、文案 |
| Trio | 第三人专做 QA、脚本打磨、Bonus content 与 demo rehearsal |

### CI/CD、部署与测试策略

Vercel 官方文档提供了三类环境：Local、Preview、Production。Preview 环境会在非生产分支推送、创建 PR 或用 CLI 非 -prod 部署时自动生成 live URL，这对 hackathon 尤其重要，因为它天然就是“评审前排练”和“视频录制候选环境”。同时，Vercel Observability 可以在所有计划上使用，用于监控错误、路由/函数表现、日志和调试 500。 [15]

我的建议是采用非常简单但评审友好的交付纪律：

| 环节 | 建议 |
| --- | --- |
| 分支策略 | main 保持可演示；功能用短分支 |
| Preview | 每个 PR 自动出预览链接，供自己 QA 和脚本 rehearsal |
| Production | 只在关键功能跑通后合并；不拿 production 当实验场 |
| CI | pnpm lint、pnpm typecheck、pnpm test；必要时加 Playwright smoke |
| Smoke tests | onboarding、generate plan、move status、open post、save metrics |
| Release checklist | 提交前逐项检查视频、文本、Storage 截图、Team ID、guest login、English copy |
| 可访问性检查 | 键盘操作、对比度、错误提示、tab 顺序 |
| 评审保障 | 留一个稳定 demo 账号，不改密码、不停服务，至少持续到 judging 结束 |

## 提交物、演示与 UI/UX

### 参赛指南与提交材料清单

Rules 明确要求的提交物包括：文本描述、少于三分钟的公开视频、数据库说明、架构图、Vercel 项目链接、Storage Configuration 截图、Vercel Team ID；测试期间还必须保证 demo 免费开放、可访问、如有私有登录则提供凭据。FAQ 还进一步说明了 Team ID 的查找方式，以及如何在 Vercel 中拍到 Storage proof。 [16]

| 提交项 | 是否必须 | 你应该怎么做 |
| --- | --- | --- |
| Devpost 文本描述 | 必须 | 首段即写明：问题、用户、赛道、使用的 AWS DB、Vercel 部署方式 |
| Demo 视频 | 必须 | 2 分 30 秒左右最稳；公开视频；全英文 |
| 数据库说明 | 必须 | 明写 Primary backend: Amazon DynamoDB，说明 why this DB |
| 架构图 | 必须 | 清晰画出 Browser、Vercel、LLM、DynamoDB、CI/CD |
| Vercel URL | 必须 | 给 production URL，保持 judging 期可访问 |
| Storage screenshot | 必须 | 截 Vercel/v0 项目的 Storage 配置页 |
| Vercel Team ID | 必须 | 从 Team Settings → General 获取 |
| 测试说明 | 强烈建议 | 如有 guest account，写在 description 下方 |
| Bonus content | 可选但强烈建议 | 发满 3 篇公开内容，争取 +0.6 |

因为 official rules 明写“评委可能只根据文本、图片和视频评分”，所以 Devpost 页面不能只是“功能列表说明书”，而应是一页高度结构化的赛道答卷。 [17]

### Pitch 与 demo 流程

我建议你的视频脚本使用英文主讲，且结构严格按评分逻辑展开。下面是一版适合 H0 的 2 分 40 秒脚本骨架。

| 时间 | 屏幕动作 | 英文台词建议 | 主要服务的评分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | 首页 / hero | “Creators don’t need another blank calendar. They need an operating system for planning, adapting, and shipping content across platforms.” | Originality / Impact |
| 0:15–0:35 | Onboarding | “CreatorOS starts with account DNA: audience, niche, cadence, and tone. In under a minute, it turns that into a 30-day publishing plan.” | Impact |
| 0:35–1:05 | 生成月历 | “This is not just topic generation. Every post includes format, keywords, outline, and a clear growth goal.” | Impact / Design |
| 1:05–1:35 | 点开单条内容 | “From any calendar item, the creator can expand the outline, generate a draft, and adapt it for LinkedIn, X, YouTube, or Rednote.” | Originality / UX |
| 1:35–1:55 | 拖拽看板 | “Execution matters, so posts move through a real workflow: drafting, review, scheduled, and published.” | Design / Tech |
| 1:55–2:15 | 指标回填 | “Once content is published, performance data feeds back into the system, so the next month’s plan gets smarter.” | Impact |
| 2:15–2:40 | 架构图 | “Under the hood, CreatorOS uses DynamoDB as its primary backend on AWS, structured around access patterns for profiles, monthly plans, posts, drafts, and metrics. The frontend is deployed on Vercel, which keeps the product fast to build and ready to ship.” | Technical Implementation |
| 2:40–2:55 | 结尾页 | “This is a real content operations workflow, built to ship—not just demo.” | Overall memory |

### 视频录制要点

Rules 规定视频必须少于三分钟，评委没有义务看超过三分钟；且视频需解释问题、目标用户、运行画面与所用 AWS 数据库。官方还要求视频公开上传，且不得使用无授权商标或版权音乐。 [18]

因此，你的视频制作应遵循这几个原则：

| 原则 | 做法 |
| --- | --- |
| 先价值，后功能 | 第一屏先讲“谁痛、为什么值得解决” |
| 先闭环，后细节 | 先完整跑一遍主流程，再补技术说明 |
| 英语稳定清晰 | 不需要夸张语速；字幕可帮助评审 |
| 录制环境干净 | 英文 UI、深浅模式统一、无杂音通知 |
| 技术解释可视化 | 架构图只保留最必要组件，避免云图谱过载 |
| 演示可复现 | 录制前 reset demo data，保证一次成功 |

此外，Devpost 资源页给了架构图的非常实用建议：每个框要同时写明“它是什么”和“它做什么”，箭头要表明调用方向，最好把 AWS 服务放在分组框内；这会让你的技术解释看起来像真的生产系统，而不是临时拼贴。 [19]

### Bonus content 规划

官方 bonus 最多加 0.6 分，而正式评分满分只到 5.6，这意味着 bonus 不是边角料，而是可把中上项目推向 podium 的硬杠杆。规则允许多篇内容，每篇 0.2 分，最多 3 篇；必须公开，必须声明“为参加此 hackathon 创作”，社交媒体分享需带 #H0Hackathon。 [20]

| 时间 | 渠道 | 主题 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-5 | LinkedIn / X 长帖 | “Why we built an English-first content ops app on Vercel + DynamoDB” | 建立赛道叙事 |
| D-3 | dev.to / Medium | “Designing a DynamoDB access pattern for AI content operations” | 拉高 Technical signal |
| D-1 | builder.aws.com / YouTube Short / LinkedIn | “From v0 scaffold to shippable app in H0” | 兼顾 sponsor-friendly storytelling |

### UI/UX 建议

官方 Design 评分问的是：用户体验是否直观、前后端是否协调一致、是否体现 full-stack thinking。对这类产品而言，最危险的 UI 不是“丑”，而是看起来像一个模板拼出来的后台。你要做的是一种更像美国现代 SaaS 的感觉：充足留白、清晰排版、非常克制的颜色系统、重视 empty states 和 loading states，同时用一点中国文化元素做“钩子”，但绝不做成节庆审美。 [21]

我建议你遵循下面的视觉原则：

| 方向 | 建议 |
| --- | --- |
| 布局 | 大留白、宽卡片、明确层次，不要高密度表格堆满屏 |
| 色彩 | 中性色打底，单个强调色可选 cinnabar red 或 jade green，但饱和度要克制 |
| 字体 | 英文主字体用 Inter / Geist 风格；中文辅字体用 Noto Sans SC 或思源黑体 |
| 组件 | 圆角中等，不要过度玻璃拟态；按钮层级要极简 |
| 中国元素 | 用细线纹样、印章式 badge、书法启发的 motion curve，而不是龙凤/红金堆叠 |
| 文案 | 核心 CTA 一律英文；中文仅作为 secondary hint 或切换语言后的完整界面 |
| 数据图 | 颜色少而准；图表服务判断，不服务装饰 |
| Demo 体验 | 首屏就看到“这不是聊天机器人，是 operating system” |

下面给你两张低保真草图，重点不是视觉细节，而是English-first + Chinese-secondary 的信息结构。

#### Dashboard 草图

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CreatorOS                                           EN | 中文       │
│ Plan, adapt, and ship your next 30 posts.                           │
│ 一次完成未来 30 天内容规划                                             │
│                                                                      │
│ [ Generate Monthly Plan ]  [ Import Metrics ]  [ View Kanban ]       │
│                                                                      │
│ Audience DNA                                                         │
│ Indie AI creators • Weekly 4 posts • Practical, story-driven         │
│ 面向 AI 创作者 • 每周 4 篇 • 干货+故事型                                │
│                                                                      │
│ This Month                                                           │
│ ┌───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┐ │
│ │ Drafting  6   │ Review   4    │ Scheduled  8  │ Published   12   │ │
│ └───────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┘ │
│                                                                      │
│ Calendar                                                             │
│ 06/12  Hook: Why small creators need systems                         │
│ 06/14  5 content angles for AI founders                              │
│ 06/16  LinkedIn carousel on prompt failures                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### Post Detail 草图

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Post Detail                                           Drafting       │
│ Why consistency beats inspiration for solo creators                  │
│ 创作稳定性比灵感更重要                                                │
│                                                                      │
│ Goal: Engagement         Type: Opinion         Platform: LinkedIn    │
│                                                                      │
│ Outline                                                             │
│ 1. The myth of waiting for inspiration                               │
│ 2. Systems reduce creative friction                                  │
│ 3. A weekly operating cadence                                        │
│                                                                      │
│ [ Generate Draft ] [ Rewrite for X ] [ Rewrite for Rednote ]         │
│                                                                      │
│ Suggested titles                                                     │
│ • Consistency is a creator moat                                      │
│ • The real reason creators burn out                                  │
│ • Stop waiting for the perfect idea                                  │
│                                                                      │
│ Metrics after publishing                                             │
│ Views 12.4k   Likes 711   Followers +83                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Codex 与工程规范

### 开发规范与代码结构建议

H0 的官方语境非常强调“不是表层生成，而是真实工程决策”；因此代码结构一定要让评委一眼看出：你知道自己在做什么。最推荐的仓库结构是一个单仓 Next.js 应用 + 明确的 server / db / ai / i18n / tests / agents 分层。这样既满足 hackathon 速度，又足够工程化。 [4]

creatoros/
├─ app/
│  ├─ [locale]/
│  │  ├─ onboarding/
│  │  ├─ dashboard/
│  │  ├─ calendar/
│  │  ├─ analytics/
│  │  └─ post/[id]/
├─ components/
│  ├─ ui/
│  ├─ calendar/
│  ├─ metrics/
│  └─ i18n/
├─ lib/
│  ├─ ai/
│  ├─ db/
│  ├─ i18n/
│  ├─ telemetry/
│  └─ validation/
├─ server/
│  ├─ actions/
│  ├─ repositories/
│  ├─ services/
│  └─ adapters/
├─ messages/
│  ├─ en-US.json
│  └─ zh-CN.json
├─ tests/
│  ├─ unit/
│  ├─ integration/
│  └─ e2e/
├─ public/
├─ .agents/
│  └─ skills/
├─ AGENTS.md
├─ package.json
└─ README.md

建议的工程规范如下：

| 主题 | 规范建议 |
| --- | --- |
| 语言 | TypeScript strict mode |
| 组件原则 | Presentational 和 data-aware 分离 |
| Server access | 只允许 server/repositories 层直接读写 DynamoDB |
| AI 输出 | 所有模型输出先过 Zod，再写库 |
| API 风格 | /api/v1/...，响应带 ok、data、error.code、traceId |
| 状态变更 | 拖拽状态更新必须幂等，带 version/updatedAt |
| 日志 | 所有失败分层记录：validation / model / db / auth / rate-limit |
| 文案 | 所有用户可见文案先写英文，再补中文 |
| Git 提交 | Conventional Commits 或至少 feat/fix/chore 前缀 |
| 发布纪律 | production 只发布可演示的版本 |

### API 设计、安全、隐私、可访问性与性能指标

#### API 设计建议

推荐的 API surface 足够小即可：

| Endpoint | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/profile | POST / PATCH | 保存账号 DNA |
| /api/v1/plans/generate | POST | 生成月度计划 |
| /api/v1/plans/:month | GET | 读取某月计划 |
| /api/v1/posts/:id | GET / PATCH | 单条内容详情与编辑 |
| /api/v1/posts/:id/rewrite | POST | 生成平台变体 |
| /api/v1/posts/:id/draft | POST | 生成正文 |
| /api/v1/posts/:id/status | PATCH | 改变状态 |
| /api/v1/metrics/import | POST | 导入或写入指标 |
| /api/v1/analytics/insights | GET | 获取 AI 洞察 |

#### 安全与隐私

官方 H0 FAQ 明确建议：不要把 AWS 凭证提交到仓库里；应使用 Vercel Environment Variables，而更安全的方式是 OIDC / IAM role 方案。Vercel 和 AWS 的整合页也说明，使用 Marketplace 或 v0 时可以自动向项目注入环境变量；现有 AWS 账户也可通过临时授权接入。与此对应，CreatorOS 的 MVP 最好不做真实社交平台 OAuth，而是用手工资料输入和 CSV 导入来降低权限范围。 [22]

你应当把这个安全姿态写进项目说明里：

| 风险点 | 建议 |
| --- | --- |
| AWS 密钥泄露 | 只用 Vercel 环境变量 / Marketplace 授权，不进 repo |
| 模型滥用 | 对生成入口做轻量频控；guest 模式只读示例数据 |
| 用户隐私 | 不要求真实账号密码；不存第三方平台敏感 token |
| Prompt 注入 | 模型只接收后端构造的 structured context，不直接吃原始 HTML |
| Demo 污染 | 评审 demo 账号与真实用户数据隔离 |

#### 可访问性与性能目标

WCAG 2.2 的原则与 web.dev 的性能阈值足够为 hackathon 设定一个“专业但现实”的标准：文本对比度、键盘操作、错误建议、导航一致，以及 LCP/INP/CLS 三项核心指标。你不需要把它做成企业级 audit，但在视频和描述里最好能体现你关心这些事情，这会让 Design 和 Technical Implementation 同时加分。 [23]

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| LCP | ≤ 2.5s |
| INP | ≤ 200ms |
| CLS | ≤ 0.1 |
| 文本对比度 | 普通文本至少 4.5:1 |
| 键盘操作 | 全主流程可 tab 完成 |
| 表单可用性 | 所有错误提示可理解，并给修正建议 |
| 一致导航 | Dashboard / Calendar / Analytics 结构稳定 |

### Codex 与 AI agents 设计

OpenAI 对 Codex 的官方描述很适合用在 hackathon 加速开发：Codex 可以在隔离环境中读写代码、运行命令、查看测试结果，并支持并行 background tasks；它也支持通过 AGENTS.md 注入仓库级操作规则，通过 skills 打包任务专长，而且其 cloud environments 支持 setup script、环境变量、缓存与受控网络访问。更重要的是，官方文档强调：要给 agent 清晰规则、可靠测试与最小权限。这套方法非常适合 H0 这种“时间短，但工程深度必须讲得清楚”的比赛。 [24]

#### 推荐的 AGENTS 设计

Codex 官方文档说明：AGENTS.md 可以放在全局目录和仓库根目录，也可以在更深目录放 AGENTS.override.md，且越靠近当前目录的规则优先级越高。对 CreatorOS，最实用的做法是：根 AGENTS 管比赛规则，局部 override 管具体模块。 [25]

仓库根 AGENTS.md 模板：

# AGENTS.md

## Project mission
Build an English-first, judge-friendly B2B web app for H0 using Vercel and Amazon DynamoDB.

## Product rules
- Default locale is en-US. zh-CN is secondary.
- Every feature must support the main demo path:
  onboarding -> monthly plan -> post detail -> rewrite -> metrics -> insight
- Never add platform OAuth in MVP without explicit approval.

## Engineering rules
- Run `pnpm lint`, `pnpm typecheck`, and `pnpm test` before opening a PR.
- Prefer DynamoDB access-pattern design over ad hoc scans.
- Validate all AI outputs with Zod before persistence.
- Never commit secrets or sample real user data.

## Demo rules
- Keep the guest workspace stable.
- Do not rename judge-facing navigation after video recording starts.

#### 推荐的 skills 设计

OpenAI 官方文档定义得很明确：skill 是一个目录，至少包含 SKILL.md，可选 scripts/、references/、assets/ 和 agents/openai.yaml；Codex 只会在需要时加载完整 skill，因此 description 必须短、准、边界清晰。 [26]

我建议你至少做下面四个 repo-scoped skills：

| Skill 名称 | 用途 | 触发时机 |
| --- | --- | --- |
| h0-prd-guardian | 审核新需求是否破坏 MVP 边界 | 需求变更时 |
| dynamo-access-pattern-review | 检查 key / GSI / scans / conditional writes | 改 schema、改 repository 时 |
| english-ui-copy-polish | 校对 judge-facing 英文文案 | 改 UI、录视频前 |
| demo-script-polish | 自动把功能变成 3 分钟脚本结构 | 做提交材料时 |

示例 skill：

---
name: dynamo-access-pattern-review
description: Use when changing DynamoDB schema, queries, repository code, or kanban status flows. Do not use for pure UI tasks.
---

Review the current data model for:
1. Access patterns covered by PK/SK or GSI
2. Any accidental scans
3. Conditional updates for concurrent edits
4. Consistency between repository functions and domain types
5. Demo readability: can the architecture still be explained in under 30 seconds?

Return:
- risks
- suggested key patterns
- unnecessary complexity to remove
- one-paragraph judge-friendly explanation

可选 agents/openai.yaml：

interface:
  display_name: "Dynamo Review"
  short_description: "Check DynamoDB access patterns for H0"
  icon_small: "./assets/icon.svg"

dependencies:
  tools:
    - type: "mcp"
      value: "openaiDeveloperDocs"
      description: "OpenAI developer docs MCP"

allow_implicit_invocation: true

### 交互流程、prompt 模板、失败处理、权限与数据流

#### 推荐交互流程

| 阶段 | 执行主体 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品拆解 | 你 + h0-prd-guardian | 想法、规则、MVP 清单 | 是否进入开发 |
| UI 起稿 | v0 | 英文产品提示词 + 页面目标 | 首版 UI |
| 数据设计 | 你 + dynamo-access-pattern-review | 访问模式 | schema / repo 层 |
| 功能实现 | Codex / 本地开发 | Issue / skill context | PR / code diff |
| 质量检查 | Codex + tests + manual smoke | 代码、预览链接 | 通过/阻塞 |
| 文案打磨 | english-ui-copy-polish | 页面文本、Devpost copy | 英文 polished copy |
| 提交流程 | demo-script-polish | 功能路径、架构亮点 | 视频台词 + description |

#### 推荐 prompt 模板

给 v0 的起稿提示词：

Build an English-first SaaS web app called CreatorOS.
It is a content operations system for independent creators and small teams.
Primary UI language: English (en-US). Secondary support: Simplified Chinese (zh-CN).
Pages: onboarding, dashboard, calendar, post detail, analytics.
Style: premium American SaaS, editorial spacing, minimal color palette, subtle East-Asian accents without clichés.
Include:
- monthly content calendar
- kanban workflow
- post detail drawer/page
- platform adaptation actions
- analytics cards
- clear empty/loading/error states
Do not build a chat-centric interface. Build an operating system feel.

给 Codex 的功能实现提示词：

Implement the monthly plan generation flow for CreatorOS.

Constraints:
- Next.js App Router
- DynamoDB as the primary backend
- All AI outputs must be validated with Zod
- English-first UI copy
- No new dependencies unless necessary
- Keep the demo path stable

Deliver:
1. repository-layer functions
2. API route / server action
3. typed DTOs
4. tests
5. a short explanation of the DynamoDB access pattern

给提交材料打磨的提示词：

Turn the following feature list and architecture notes into:
1. a 160-word Devpost summary
2. a 3-minute demo script
3. a judge-facing explanation of why DynamoDB is the right primary backend
Use concise, confident English. Avoid hype words.

#### 失败处理策略

Codex 与 cloud agents 的官方文档有三条特别实用：一是 setup scripts 可联网，agent phase 默认不联网；二是 secrets 只在 setup scripts 阶段可用，进入 agent phase 前会被移除；三是开启 agent internet access 会带来 prompt injection、代码/秘密外泄和许可证风险，因此应尽量走最小化域名白名单。对比赛项目来说，这正好可以转化为一套清晰的失败与权限策略。 [27]

| 失败场景 | 检测方式 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| AI 生成结果不是合法 JSON | Zod parse fail | 自动重试一次并附 schema error；失败则返回 skeleton plan |
| 模型生成超时 | timeout / aborted | 显示 partial state + “Regenerate” |
| 多平台改写质量差 | low confidence / manual reject | 允许用户切换 tone 或重写单平台 |
| 看板并发修改冲突 | ConditionalCheckFailed | 回滚 UI，重新拉取最新版本 |
| DynamoDB 访问模式退化成 scan | CI lint / repo review skill | 阻塞合并，要求改 query plan |
| Vercel preview 可用但 prod 挂掉 | release smoke fail | 不合并 main，继续用 preview 录制 |
| agent 需要高权限或外网 | sandbox approval request | 只对必要任务按需批准，不开全局 full access |
| agent 处理不确定 | test fail / explicit uncertainty | 要求其输出风险说明，不允许静默提交 |

#### 权限策略

OpenAI 官方建议选择尽可能窄的 permission profile。在你这个项目里，默认应该用 workspace-write + on-request，不要用危险的 full access；公开网络也不应默认放开，只在必要时临时启用。 [28]

推荐配置思想如下：

approval_policy = "on-request"
sandbox_mode = "workspace-write"

# Network should stay off by default for coding tasks.
# Only allow during setup or for explicit docs-fetch tasks when required.

如果你要用 Codex cloud environments，官方文档还说明 setup script 与 maintenance script 可缓存 12 小时左右的 container state，这对重复运行测试、减少依赖安装时间很有帮助；但一旦环境变量、secrets 或 setup script 变化，缓存会失效。 [29]

## 风险评估与参考资源

### 风险评估与缓解措施

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 题目太像普通 AI planner，Originality 不够 | 高 | 高 | 升级为 CreatorOS / cross-platform operations system，突出 flywheel 与跨平台适配 |
| 数据库使用显得表层 | 中 | 高 | 用单表 access pattern、GSI、状态流转、metrics 回填把 DynamoDB 讲透 |
| 设计像模板后台，Design 得分一般 | 中 | 高 | 采用 English-first premium SaaS 视觉，打磨首屏、状态、空态、loading |
| Scope 过大导致功能不完整 | 高 | 高 | 严格锁死 MVP 黄金路径；OAuth、团队协作等降级 |
| 视频做成功能流水账 | 中 | 高 | 强制按“问题—流程—技术—价值”脚本录制 |
| 提交漏件 | 中 | 高 | 建 release checklist：video/link/screenshot/team ID/guest access |
| judging 期 demo 不可访问 | 中 | 高 | 稳定 production、保留 guest 账号、提前压测 |
| 英文文案不够专业 | 中 | 中 | UI copy 和 Devpost copy 单独做 English polish |
| AI 输出不稳定 | 中 | 中 | 结构化输出 + schema validation + retry + manual override |
| credits/成本超支 | 低到中 | 中 | 优先 DynamoDB on-demand、别做重型平台集成、监控 AWS Cost Explorer |

还有一个比赛专有风险尤其值得强调：Rules 允许 sponsor/Devpost 要求你证明已有项目在 submission period 内做过实质性更新。如果你这次不是从零开始，而是基于已有代码或旧想法演化，请务必保留 commit history、issue log、版本对比截图和变更说明。 [30]

### 参考优秀案例与资源

由于 H0 当前 project gallery 尚未发布，官方层面还没有可引用的“本届优秀提交案例”。因此这里优先给你列出原始官方资料、官方 starter、官方 examples，以及你本次真正该打开看的文档。 [31]

| 类别 | 资源 | 为什么值得看 |
| --- | --- | --- |
| 官方赛事 | H0 Overview / Rules / Resources | 一切提交要求、评分逻辑、FAQ 都在这里。 [32] |
| 官方赛事 | H0 Project Gallery | 当前未公开，可作为后续观察 live 竞品密度的入口。 [31] |
| 官方整合 | AWS announcement: AWS Databases are now available on v0 | 解释为何这次比赛的“stack story”成立，也说明了可用数据库和 credits 方向。 [33] |
| 官方整合 | Vercel blog: AWS databases are now live on the Vercel Marketplace and v0 | 最适合学习“如何把 AWS 数据库讲成开发体验优势”。 [34] |
| 官方数据库 | What is Amazon DynamoDB? | 理解 serverless、单毫秒级性能、global tables、transactions。 [35] |
| 官方数据库 | What is Amazon Aurora? | 如果你改走 relational 方案，这是主文档入口。 [36] |
| 官方数据库 | What is Amazon Aurora DSQL? | 如果你想冲“全球规模 + 新鲜度”的技术故事，这是必读。 [37] |
| 官方架构 | Choosing an AWS database service | 做技术选型比较时的官方基准。 [38] |
| 官方架构 | AWS Well-Architected | 架构图和技术解释时的最佳术语来源。 [39] |
| 官方前端 | What is v0 / Quickstart | 用于 UI 起稿、设计迭代、部署心智。 [40] |
| 官方前端 | AWS for Vercel marketplace | 看 starter templates、可用产品、接入路径。 [41] |
| 官方前端 | Vercel Environments / Observability / Team ID docs | 对 PR 预览、部署、观测、提交 Team ID 非常关键。 [42] |
| 官方国际化 | Next.js Internationalization | English-first、zh-CN 次语言的工程实现基础。 [43] |
| 官方质量 | web.dev Core Web Vitals | 给性能指标定具体数值。 [44] |
| 官方质量 | WCAG 2.2 | 给可访问性建立 judge-friendly 专业基线。 [45] |
| 官方 AI | AI SDK by Vercel | 如果你要做结构化生成、多 provider 和 agents，这比直接拼 SDK 更稳。 [46] |
| 官方 AI | Introducing Codex / AGENTS.md / Skills / Permissions / Environments | 用于搭建 repo 级 agent 开发体系。 [47] |
| 官方案例 | Vercel marketplace starter templates | 官方已提供 Next.js + DynamoDB / Aurora DSQL / Aurora PostgreSQL 模板，适合作为“优秀案例”的结构参考。 [41] |
| 官方案例 | v0 examples | Dashboard、ecommerce 等 examples 有利于理解现代美式前端密度与组件节奏。 [48] |
| 官方案例 | AI SDK starter kits | Chatbot starter、RAG starter、telemetry example 等都能借用模式而不必照搬。 [46] |
| 中文参考 | 附件《H0 Hackathon Guide》 | 对官方规则的中文整理，适合快速复核时间与提交清单。 fileciteturn0file0 |
| 中文参考 | 附件《AI 内容日历规划器》 | 是本次 CreatorOS 方向最直接的产品基底。 fileciteturn0file1 |
| 中文参考 | credits 批准邮件 | 用于核对你当前已具备的 AWS / v0 credits 条件。 fileciteturn0file2 |

如果把整份报告压缩成一句真正比赛可执行的话，那就是：

做一个英文主界面、中文可切换、目标用户明确、DynamoDB 讲得清楚、三分钟内能完整跑通闭环的 CreatorOS；它要像可以上线的 B2B 产品，而不是一个会写文案的漂亮 demo。

[1] [2] [5] [6] [9] [32] https://h01.devpost.com/

https://h01.devpost.com/

[3] [4] [7] [8] [16] [17] [18] [20] [21] [30] https://h01.devpost.com/rules

https://h01.devpost.com/rules

[10] [43] https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/internationalization

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/internationalization

[11] [36] https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html

[12] [13] [19] [22] https://h01.devpost.com/resources

https://h01.devpost.com/resources

[14] [35] https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html

[15] [42] https://vercel.com/docs/deployments/preview-deployments

https://vercel.com/docs/deployments/preview-deployments

[23] [44] https://web.dev/articles/vitals

https://web.dev/articles/vitals

[24] [47] https://openai.com/index/introducing-codex/

https://openai.com/index/introducing-codex/

[25] https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md

https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md

[26] https://developers.openai.com/codex/skills

https://developers.openai.com/codex/skills

[27] [29] https://developers.openai.com/codex/cloud/environments

https://developers.openai.com/codex/cloud/environments

[28] https://developers.openai.com/codex/permissions

https://developers.openai.com/codex/permissions

[31] https://h01.devpost.com/project-gallery

https://h01.devpost.com/project-gallery

[33] https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/01/aws-databases-available-vercel-v0/

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/01/aws-databases-available-vercel-v0/

[34] https://vercel.com/blog/aws-databases-are-now-live-on-the-vercel-marketplace-and-v0

https://vercel.com/blog/aws-databases-are-now-live-on-the-vercel-marketplace-and-v0

[37] https://docs.aws.amazon.com/aurora-dsql/latest/userguide/what-is-aurora-dsql.html

https://docs.aws.amazon.com/aurora-dsql/latest/userguide/what-is-aurora-dsql.html

[38] https://docs.aws.amazon.com/databases-on-aws-how-to-choose/

https://docs.aws.amazon.com/databases-on-aws-how-to-choose/

[39] https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/

[40] [48] https://vercel.com/docs/v0

https://vercel.com/docs/v0

[41] https://vercel.com/marketplace/aws

https://vercel.com/marketplace/aws

[45] https://www.w3.org/TR/WCAG22/

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[46] https://sdk.vercel.ai/docs

https://sdk.vercel.ai/docs